|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGO | Requerimiento de software | | Fecha: 25/02/2022 |
| Solicitante: Despacho de abogados | | |
| Requerimiento: desarrollo de software | | |
| No. Proyecto: 01-22 | Versión: 1 | Página 1 de 2 |

|  |
| --- |
| Descripción general del requerimiento |

El cliente solicita la creación de una aplicación web que les permita automatizar las demandas de sus clientes

|  |
| --- |
| Fase de formalización |

Oficialmente el proyecta está contemplado en un tiempo de desarrollo de 8 semanas mas 3 días de planeación entre el cliente y el desarrollador. ambas partes estuvieron de acuerdo con las fechas establecidas.

El cliente anticipara un 30% del precio total del proyecto como seguro para el desarrollador en caso de que se perdiera contacto con el cliente, cancele el desarrollo del proyecto o cualquier otra razón que evite el desarrollo exitoso del trabajo.

El desarrollador tendrá varias juntas para presentación de avances al cliente durante el transcurso de las 8 semanas de desarrollo, estas serán en el siguiente orden:

Semana 2, semana 4, semana 7, semana 8.

Queda claro que después de la fecha establecida de tiempo de desarrollo y entregado el proyecto al cliente, cualquier mejora que se solicite se cobrara por hora extra agregando un interés de 8% por hora trabajada.

|  |
| --- |
| Análisis de requisitos y requerimientos |

1. Aplicación web debe obtener las demandas de sus clientes por medio de formularios.
2. Cada cliente debe crear una cuenta para ver el avance de su caso, recibiendo correos electrónicos.
3. los pagos deben ser visibles en el dashboard del administrador.
4. el administrador puede actualizar información y avisos sobre el caso, también agregar comentarios.
5. el formulario de la demanda se envía al administrador en formato de Word para continuar con el proceso.
6. Pagina responsive para visibilidad en dispositivos móviles.
7. Preferencia de colores son azul marino y blanco, pero acepta propuestas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGO | Requerimiento de software | | Fecha: 25/02/2022 |
| Solicitante: despacho de abogados | | |
| Requerimiento: desarrollo de software | | |
| No. Proyecto: 01-22 | Versión: 1 | Página 2 de 1 |

|  |
| --- |
| Levantamiento del requerimiento detallado |

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente | Carne a la lena El lechón |
| Fecha de solicitud | 20 de febrero del 2022 |
| Fecha de aceptación | 25 de febrero del 2022 |
| Solicito | Desarrollo de aplicación web para automatizar procesp |
| Tiempo de desarrollo | 8 semanas |
| Fecha estimada de entrega | 22 de abril de 2022 |